Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 1512-р

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы.

2. Минприроды России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства

Российской Федерации

от 11 августа 2014 г. N 1512-р

План реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы

| Наименование подпрограммы, контрольного события Программы | Статус | Ответственый исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. Подпрограмма 1"Охрана и защита лесов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Контрольное событие 1.1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров в 2014 году составила не менее 77,7 процента | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Контрольное событие 1.2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров в 2015 году составила не менее 78,5 процента | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - |
| 1.3. Контрольное событие 1.3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров в 2016 году составила не менее 79,3 процента | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря |
| 1.4. Контрольное событие 1.4. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2013 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Контрольное событие 1.5. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в I квартале 2014 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | 28 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Контрольное событие 1.6. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во II квартале 2014 г. не менее 0,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | 28 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Контрольное событие 1.7. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2014 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. Контрольное событие1.8. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в I квартале 2015 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | 28 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. Контрольное событие 1.9. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во II квартале 2015 г. не менее 0,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | 28 июля | - | - | - | - | - |
| 1.10. Контрольное событие 1.10. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2015 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - |
| 1.11. Контрольное событие 1.11. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в I квартале 2016 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 апреля | - | - |
| 1.12. Контрольное событие 1.12. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во II квартале 2016 г. не менее 0,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 июля | - |
| 1.13. Контрольное событие 1.13. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2016 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря |
| 1.14. Контрольное событие 1.14. Осуществлены прокладка просек, Противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2014 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | 28 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. Контрольное событие 1.15. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во II квартале 2014 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | 28 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. Контрольное событие 1.16. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2014 году не менее 122 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. Контрольное событие 1.17. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2015 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | 28 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. Контрольное событие 1.18. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во II квартале 2015 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | 28 июля | - | - | - | - | - |
| 1.19. Контрольное событие 1.19. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2015 году не менее 122 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - |
| 1.20. Контрольное событие 1.20. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2016 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 апреля | - | - |
| 1.21. Контрольное событие 1.21. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во II квартале 2016 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 июля | - |
| 1.22. Контрольное событие 1.22. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2016 году не менее 122 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря |
| 1.23. Контрольное событие 1.23. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров в 2014 году составила не более 4,3 процента | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.24. Контрольное событие 1.24. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров в 2015 году составила не более 4 процентов | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - |
| 1.25. Контрольное событие 1.25. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров в 2016 году составила не более 3,7 процента | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря |
| 1.26. Контрольное событие 1.26. Проведены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2014 году на площади не менее 191 тыс. гектаров (за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.27. Контрольное событие 1.27. Проведены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2015 году на площади не менее 187,9 тыс. гектаров (за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма 2 "Обеспечение использования лесов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Контрольное событие 2.1. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2014 году в объеме 6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Контрольное событие 2.2. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2015 году в объеме 6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - |
| 2.3. Контрольное событие 2.3. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2016 году в объеме 6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря |
| 2.4. Контрольное событие 2.4. Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2013 году составил не менее 31 процента | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Контрольное событие 2.5. Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2014 году составил не менее 33 процентов | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Контрольное событие 2.6. Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2015 году составил не менее 36 процентов | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - |
| 2.7. Контрольное событие 2.7. Обеспечено увеличение отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в 2014 году до уровня 80 процентов | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. Контрольное событие 2.8. Обеспечено увеличение отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в 2015 году до уровня 80,7 процента | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - |
| 2.9. Контрольное событие 2.9. Обеспечено увеличение отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в 2016 году до уровня 81,4 процента | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря |
| 3. Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Контрольное событие 3.1. Выполнено не менее35 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Контрольное событиие 3.2. Выполнено не менее58 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Контрольное событие 3.3. Выполнено не менее35 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Контрольное событие 3.4. Выполнено не менее56 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом с начала 2015 года за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.5. Контрольное событие 3.5. Выполнено не менее35 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 3.6. Контрольное событие 3.6. Выполнено не менее59 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета) | включено в план реализации государственной программы | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Контрольное событие 4.1. Принят приказ Минприроды России об установлении нормативов для определения площади лесопарковой и зеленой зоны | включено в план реализации государственной программы | Минприроды России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Контрольное событие 4.2. Принят приказ Минприроды России об установлении правил заготовки древесины и иных лесных ресурсов для каждого лесного района | включено в план реализации государственной программы | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| 4.3. Контрольное событие 4.3. Принят приказ Минприроды России об установлении правил лесовосстановления для каждого лесного района | включено в план реализации государственной программы | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| 4.4. Контрольное событие 4.4. Принят приказ Минприроды России об установлении правил ухода за лесами для каждого лесного района | включено в план реализации государственной программы | Минприроды России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |